РЕ Ш Е Н И Е От « 15» мая 2016 года № 64.1 Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕ Ш Е Н И Е

От  « 15» мая  2016 года   № 64.1

Об утверждении Плана реализации

Генерального плана  муниципального образования

«Озерский сельсовет»

Щигровского района Курской области»

В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области»,  Собрание депутатов Озерского сельсовета Щигровского района Курской области    РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана  муниципального образования «Озерский сельсовет»  Щигровского района Курской области, утвержденный  Решением Собрания депутатов Озерского сельсовета Щигровского района Курской области от 28.03.2014г. №28.1 «Об  утверждении  Генерального плана  муниципального образования «Озерский сельсовет»  Щигровского района Курской области» (далее- План).

2.Заместителю Главы администрации Озерского сельсовета  обеспечить организацию  работу по внесению изменений в План.

3.Опубликовать настоящее Решение  в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Озерского сельсовета Щигровского района Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения Оставляю за собой

5. Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава Озерского сельсовета                                                     Ю. А. Бартенев

Утвержден

Решением Собрания депутатов

Озерского сельсовета

Щигровского района

№ 64.1от 15 мая 2016г

План реализации

Генерального плана муниципального образования «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Озерского сельсовета Щигровского района Курской области от 28.03.2014г. № 28.1 на 2016-2017г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документа- ции (градостроительной, проектной), год |  | Срок строитель ства, реконструк ции, год | Источник финансирова- ния | Ответствен- ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Озерского сельсовет | 2016 |  | - | Местный бюджет | Администра ция Озерского сельсовета |
| Перевод земель из одной категории в другую для создания объектов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный участок № 2 площадью 8,1 га (площади участков 1,8га; 0,8га, 4,0 га, 1,5га) из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Колодезки для размещения жилой застройки | Озерский сельсовет, д.Колодезки | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 3 | Земельный участок № 4 площадью 7,0 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Плодовый для размещения жилой застройки | Озерский сельсовет, п.Плодовый | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 4 | Земельный участок № 5 площадью 4,4 га (площади участков 1,6га, 1,5га, 0,4га, 0,3га, 0,2 из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Плодовый | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 5 | Земельный участок № 7 площадью 0,8 га (площади участков 0,5га,0,2га,0,1га) из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Плодовый для размещения жилой застройки | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 6 | Земельный участок № 11 площадью 6,3 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Суходол для развития сельскохозяйственного производства | Озерский сельсовет п.Суходол | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 7 | Земельный участок № 3 5,0га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Интернацио- нальнаядля развития сельскохозяйст- венного производства | Озерский сельсовет д.Интернациональная | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 8 | Земельный участок № 9 21,0га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Матвеевка для развития сельскохозяйственного производства | Озерский сельсовет д.Матвеевка | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 9 | Земельный участок № 6 площадью 1,2 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Плодовый для развития общественно-деловых зон. | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 10 | Земельный участок № 8 площадью 0,2 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта п.Плодовый для развития общественно-деловых зон. | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | - |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка проекта планировки жилой застройки п.Плодовый | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 13 | Созданные зоны сельскохозяйственного производства предлагается использовать под размещение объектов капитального строительства АПК | Озерский сельсовет | 2016-2017 | 2016-2017 |  | - | - |
| 14 | Строительство цеха по переработке плодово-ягодного сырья мощностью 10000 т. в год. 1 этап строительства | Озерский сельсовет | - | 2017 |  | Собственные средства | ООО «Мегакон» |
| 15 | Устройство электромеханических установок подачи воды к жилым домам п.Суходол | Озерский сельсовет | 2017 | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 16 | Реконструкция трансформаторных подстанций и линий ВЛ – 0,4 кВ | Озерский сельсовет | 2016 | 2017 |  | Средства предприятия | ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнер- го» |
| 17 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Озерский сельсовет п.Плодовый | 2017 | 2017 |  | Областной бюджет | Комитет здравоохранения Курской области |
| 18 | Строительство газопровода среднего и низкого давления в д.Колодезки | Озерский сельсовет | 2016 | 2016 |  | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |
| 19 | Строительство и реконструкция существующего жилого фонда | Озерский сельсовет | 2016-2017 | 2016-2017 |  | Собственные средства застройщика | Индивидуальные застройщики |
| 20 | Строительство местных очистных сооружений для индивидуального малоэтажного строительства | Озерский сельсовет | 2017 | 2017 |  | Собственные средства застройщика | Индивидуальные застройщики |
| «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Озерский сельсовет | 2017 | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Озерского сельсовета |